Устав команды:
1) Общие положения:
Количество человек в команде: 5 человек.
Цель команды:
Создать сайт интернет-магазина украшений ручной работы «Your Beauty».
2) Состав команды и роли:
Состав команды	Роли в команде
Крипак Ксения	Лидер команды + backend-разработчик
Марущак Анастасия	Дизайнер + project manager
Кузнецов Никита	Frontend-разработчик
Усанов Владислав	Технический писатель
Пащенко Анастасия	Бизнес-аналитик

3) Правила взаимодействия между участниками в команде:
- Все члены команды обязаны участвовать в еженедельных оффлайн встречах в четверг, на которых будут определены задачи для каждого на ближайшую неделю.
- В среду каждый член команды предоставляет отчет по выполненным задачам и заполняет диаграмму Ганта.
- Выдача задач и отчет о выполнении осуществляется в письменном виде через Telegram.
- Работа и контроль изменений всех материалов проекта осуществляется при помощи git и удаленного репозитория на github. Стиль коммитов (сообщений к изменениям) определяется концепцией Conventional Commits
4) Правила взаимодействия команды и заказчиком:
Все основные коммуникации с заказчиком осуществляются через лидера команды и бизнес-аналитика, которые общаются с заказчиком посредством переговоров.
5) Правила принятия решения:
Решения принимаются большинством голосов.
6) Обязанности по отчетности:
Каждый член команды обязан предоставлять отчет о выполненной работе на еженедельных встречах.
7) Ответственность членов команды:
Крипак Ксения	- Работа над формированием команды
	- Распределение обязанностей внутри команды
	- Организация git-репозитория команды
	- Работа над макетом сайта
	- Работа над клиентской частью сайта и его интеграцией
	- Составление диаграммы Ганта
	- Представление готового продукта
Марущак Анастасия	- Разработка устава команды
	- Работа над дизайном сайта
Кузнецов Никита	- Работа над техническими аспектами сайта
	- Поддержка и обновление метрик вкладки "Данные"
	- Работа над планом управления
Усанов Владислав	- Техническое написание и документация
Пащенко Анастасия	- Ведение глоссария
	- Сбор и обновление метрик вкладки "Данные"
Команда	- Совместная работа над представлением готового продукта

8) Ответственность, в случае не выполнения проекта:
В случае, если проект не будет выполнен, вся ответственность ложится на всех членов команды. Каждый участник несет равную долю ответственности за результаты работы и последствия, связанные с невыполнением проекта.